Biometric Identification with Liveness Detection

Yazılım Geliştirme Teknik Raporu ve GitHub Repo Yapısı

Amaç: Yüz tanıma ile birlikte rastgele challenge-response tabanlı canlılık doğrulaması yapan, modüler ve genişletilebilir bir sistem için teknik geliştirme planı, modül listesi, teknoloji seçimi ve GitHub repo düzenini netleştirmek.

# 1. Proje Özeti

Sistem, kullanıcıya rastgele görevler vererek canlılık doğrulaması yapacaktır. Nihai karar; yüz tespiti, yüz tanıma, blink, baş hareketi, ağız hareketi, süre kontrolü ve opsiyonel sesli challenge sonuçlarının birleştirilmesiyle üretilecektir.

İlk sürümde amaç; güvenilir çalışan minimum sistem kurmak, ardından sesli challenge, gelişmiş testler ve ek spoofing savunmalarını kademeli olarak eklemektir.

# 2. Hedef Sistem Akışı

Kamera açılır ve görüntü akışı başlatılır.

Yüz tespiti yapılır; yüz yoksa veya birden fazla yüz varsa uyarı verilir.

Yüz landmark verileri çıkarılır.

Sistem oturum için rastgele challenge dizisi üretir.

Kullanıcı challenge görevlerini yerine getirir.

Her görev ilgili doğrulama modülü ile kontrol edilir.

Yüz tanıma ve challenge sonuçları karar motorunda birleştirilir.

Yeterli başarı oranı sağlanırsa erişim verilir; aksi halde erişim reddedilir.

# 3. Kesin Kullanılacak Teknolojiler

| Katman | Teknoloji | Durum | Amaç |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | Python + FastAPI + Uvicorn | Kesin | API, iş mantığı ve modüller arası entegrasyon |
| Görüntü İşleme | OpenCV + NumPy | Kesin | Frame işleme, dönüşüm, yardımcı görüntü operasyonları |
| Yüz/landmark | MediaPipe Face Landmarker | Kesin | Yüz tespiti, landmark çıkarımı, göz/ağız/baş hareketi analizi |
| Kimlik Doğrulama | face_recognition | Kesin | Referans yüz ile canlı yüz karşılaştırma |
| Frontend | HTML + CSS + JavaScript | Kesin | İlk sürüm kullanıcı arayüzü |
| Tarayıcı Erişimi | getUserMedia / WebRTC | Kesin | Kamera ve mikrofon erişimi |
| Veri Katmanı | Firebase Auth + Firestore + Storage | Kesin | Kullanıcı, oturum, log ve görsel depolama |
| Sesli Challenge | Web Speech API | Opsiyonel | İlk sürümde destekleyici ses doğrulama |

# 4. Modül Listesi ve Sorumluluklar

| # | Modül | Ne Yapacak | Temel Kütüphane/Servis | Zorunlu? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Camera Input | Kameradan canlı görüntü alma, frame yakalama | JavaScript, getUserMedia | Evet |
| 2 | Audio Input | Mikrofon erişimi ve ses örneği alma | JavaScript, getUserMedia | Evet |
| 3 | Preprocessing | Resize, RGB dönüşümü, normalize etme, crop | OpenCV, NumPy | Evet |
| 4 | Face Detection | Yüz bulma, tek yüz doğrulama, bounding box | MediaPipe | Evet |
| 5 | Face Landmark Tracking | Göz, ağız, baş pozisyonu verisi çıkarma | MediaPipe | Evet |
| 6 | Face Recognition | Embedding üretme ve karşılaştırma | face_recognition | Evet |
| 7 | Random Challenge Generator | Rastgele görev dizisi üretme | Python random / service layer | Evet |
| 8 | Blink Verification | Göz kırpma doğrulama | MediaPipe, NumPy | Evet |
| 9 | Head Movement Verification | Sağa/sola baş hareketi doğrulama | MediaPipe, OpenCV | Evet |
| 10 | Mouth Movement Verification | Ağız açma doğrulama | MediaPipe, NumPy | Evet |
| 11 | Voice Challenge Verification | Sayı/kelime sesli tekrar doğrulama | Web Speech API | Opsiyonel |
| 12 | Challenge Session Manager | Oturum, sıra, süre, başarı durumu yönetimi | FastAPI service layer | Evet |
| 13 | Decision Engine | Yüz tanıma + liveness sonuçlarını birleştirme | FastAPI service layer | Evet |
| 14 | Firebase Database & Logging | Kullanıcı, oturum, log, ayar ve medya kayıtları | Firebase | Evet |
| 15 | Testing & Evaluation | Spoof testleri ve performans ölçümü | pytest, test scripts | Evet |

# 5. Challenge Seti

İlk sürümde kesin kullanılacak challenge’lar:

Göz kırpma

Başı sola çevirme

Başı sağa çevirme

Ağız açma

Ekrandaki sayı/kelimeyi sesli söyleme

Opsiyonel veya sonraki sürümler için düşünülmesi uygun challenge’lar:

Gülümseme

Kaş kaldırma

Yukarı/aşağı bakma

İki kez göz kırpma

Belirli sıra ile hareket yapma

# 6. Nihai Karar Mekanizması

Karar motoru aşağıdaki girdileri birlikte değerlendirecektir:

yüz tespit sonucu

yüz tanıma skoru

blink doğrulama sonucu

head movement sonucu

mouth open sonucu

voice challenge sonucu

süre kontrolü

spoof şüphesi

Önerilen ilk karar kuralı:

Yüz eşleşmesi zorunlu

Her oturumda en az 3 random challenge

Başarı oranı en az %80

Spoof şüphesi varsa doğrudan reddet

Voice challenge destekleyici faktör olarak değerlendirilebilir

# 7. Adım Adım Geliştirme Sırası

## Faz 1 — Proje İskeleti

FastAPI başlangıç yapısı, config, environment değişkenleri ve temel frontend sayfası oluşturulacak.

Repo klasörleri, temel servis dosyaları ve placeholder endpoint’ler açılacak.

## Faz 2 — Kamera ve Mikrofon Erişimi

Frontend tarafında kamera ve mikrofon izin akışı yazılacak.

Frame yakalama ve ses örneği alma fonksiyonları hazır hale getirilecek.

## Faz 3 — Preprocessing

Frame boyutlandırma, RGB dönüşümü, normalize etme ve crop fonksiyonları yazılacak.

## Faz 4 — Face Detection

Yüz algılama, tek yüz doğrulama ve hata mesajları yazılacak.

## Faz 5 — Landmark Tracking

Göz, ağız ve baş pozisyonu için landmark çıkarımı yapılacak.

## Faz 6 — Face Recognition

Referans yüz encoding, canlı encoding ve karşılaştırma fonksiyonları yazılacak.

## Faz 7 — Tekil Liveness Kontrolleri

Blink, head movement ve mouth open modülleri ayrı ayrı geliştirilecek.

## Faz 8 — Random Challenge Generator

Challenge havuzu ve rastgele sıralama mantığı yazılacak.

## Faz 9 — Challenge Session Manager

Oturum başlatma, görev atama, başarı kaydı ve bitirme akışı yazılacak.

## Faz 10 — Voice Challenge

Sesli challenge doğrulama eklenerek destekleyici güvenlik katmanı kurulacak.

## Faz 11 — Decision Engine

Tüm girdiler birleştirilip nihai erişim kararı üretilecek.

## Faz 12 — Firebase Integration & Logging

Kullanıcı, session, auth log, ayarlar ve referans görsel yolları Firestore/Storage üzerinde tutulacak.

## Faz 13 — UI Genişletme ve Testler

Challenge ekranı, sayaç, durum paneli ve sonuç ekranı geliştirilecek.

Fotoğraf, replay video ve maske testleri ile temel performans ölçümleri yapılacak.

# 8. Yazılacak Temel Fonksiyonlar

| Modül | Fonksiyonlar | Not |
| --- | --- | --- |
| Camera Input | initCamera(), startVideoStream(), stopVideoStream(), captureFrame() | Frontend |
| Audio Input | initMicrophone(), startAudioCapture(), stopAudioCapture() | Frontend |
| Preprocessing | resize_frame(), convert_bgr_to_rgb(), normalize_frame(), crop_region() | Backend |
| Face Detection | detect_face(), get_primary_face(), validate_single_face() | Backend |
| Landmarks | extract_landmarks(), get_eye_landmarks(), get_mouth_landmarks(), estimate_head_pose() | Backend |
| Recognition | encode_reference_face(), encode_live_face(), compare_embeddings(), is_match() | Backend |
| Blink | calculate_eye_ratio(), detect_blink(), count_blinks() | Backend |
| Head Movement | detect_head_turn_left(), detect_head_turn_right(), estimate_face_direction() | Backend |
| Mouth | calculate_mouth_open_ratio(), detect_mouth_open() | Backend |
| Challenge Generator | get_challenge_pool(), generate_random_sequence(), pick_next_challenge() | Backend |
| Session Manager | start_session(), assign_challenges(), record_challenge_result(), complete_session() | Backend |
| Decision Engine | calculate_liveness_score(), evaluate_authentication(), make_final_decision() | Backend |
| Firebase | init_firebase(), create_user_record(), save_session_log(), save_auth_result(), upload_reference_image() | Backend |

# 9. Önerilen GitHub Repo Dosya Düzeni

biometric-liveness-detection/
├── backend/
│   ├── app.py
│   ├── config.py
│   ├── firebase_init.py
│   ├── requirements.txt
│   ├── routes/
│   │   ├── health.py
│   │   ├── session_routes.py
│   │   ├── challenge_routes.py
│   │   └── auth_routes.py
│   ├── services/
│   │   ├── preprocessing.py
│   │   ├── face_detection.py
│   │   ├── landmark_tracking.py
│   │   ├── face_recognition_service.py
│   │   ├── blink_verification.py
│   │   ├── head_movement_verification.py
│   │   ├── mouth_movement_verification.py
│   │   ├── voice_challenge_verification.py
│   │   ├── challenge_generator.py
│   │   ├── session_manager.py
│   │   ├── decision_engine.py
│   │   └── firebase_service.py
│   ├── models/
│   │   ├── session_models.py
│   │   ├── auth_models.py
│   │   └── response_models.py
│   ├── utils/
│   │   ├── image_utils.py
│   │   ├── constants.py
│   │   └── logger.py
│   └── tests/
│       ├── test_face_detection.py
│       ├── test_blink.py
│       ├── test_head_movement.py
│       └── test_decision_engine.py
├── frontend/
│   ├── index.html
│   ├── css/
│   │   └── style.css
│   ├── js/
│   │   ├── app.js
│   │   ├── camera.js
│   │   ├── audio.js
│   │   ├── challenge_ui.js
│   │   ├── api.js
│   │   └── speech.js
│   └── assets/
├── datasets/
│   ├── real/
│   ├── spoof_photo/
│   ├── spoof_video/
│   └── mask/
├── docs/
│   ├── technical_report.docx
│   ├── architecture_notes.md
│   └── api_contract.md
├── .gitignore
├── README.md
└── LICENSE

# 10. Repo İçinde Önceliklendirme

İlk commit: proje iskeleti, app.py, index.html, temel klasörler.

İkinci adım: preprocessing, face_detection ve landmark_tracking servisleri.

Üçüncü adım: blink, head movement ve mouth movement modülleri.

Dördüncü adım: face recognition ve challenge generator.

Beşinci adım: session manager, decision engine ve Firebase logging.

Son adım: voice challenge, UI iyileştirmeleri ve test/performance raporları.

# 11. Sonuç ve Geliştirme Notu

Bu proje için önerilen yaklaşım, önce çalışan minimum sistemi kurmak; daha sonra challenge çeşitliliğini, ses doğrulamasını ve spoof testlerini genişletmektir. Böylece ekip hem kontrolü kaybetmeden ilerler hem de her sprint sonunda çalışan bir sürüm elde eder.

Bu rapordaki mimari, modül dağılımı ve repo düzeni; ekip içi görev paylaşımı, GitHub organizasyonu ve sonraki sprint planları için temel doküman olarak kullanılabilir.